Оценка эффективности реализации программ муниципального образования «Лисестровское» за 2017 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Лисестровское» проводилась в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Лисестровское» №07 от 01.02.2016 года.

Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ отражено в приложении №1;

Степень реализации мероприятий муниципальной программы отражено в приложении №2;

Соответствие запланированному уровню затрат отражено в приложении № 3.

Согласно приведенным таблицам уровень затрат и степень достижения целей муниципальных программ в 2017 году равно единице.

Степень достижения целей следующих муниципальных программ:

-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Лисестровское» на 2017- 2019 годы»;

-«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Лисестровское» на 2017-2019 годы не соответствует заявленным в муниципальных программах.

По результатам проведения оценки эффективности реализации программ муниципального образования «Лисестровское» за 2017 год принято решение администрацией муниципального образования «Лисестровское» о необходимости прекращения следующих муниципальных программ:

- -«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Лисестровское» на 2017- 2019 годы»;

- -«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Лисестровское» на 2017-2019 годы не соответствует заявленным в муниципальных программах.

- «Развитие территории муниципального образования «Лисестровское» на 2017-2019 годы.

### Приложение №1

### Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Лисестровское» на 2017- 2019 годы» |
| 1. | Мероприятия по модернизации оборудования для передачи и использования электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования с более высоким коэффициентом полезного действия (конкурса ТСЖ и УК) | Тыс. рублей | 0 | 79,8 | 79,8 |  |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Лисестровское» на 2017-2019 годы» |
| 2 | Ремонт пожарного водоема в дер. Заручей | Тыс. рублей | 0 | 38,1 | 38,1 |  |
| 3 | Ремонт пожарного водоема в дер.Захарово | Тыс. рублей | 0 | 27,0 | 27,0 |  |
| 4 | Постановка на учет пожарных водоемов | Тыс. рублей | 0 | 79,6 | 79,6 |  |
| 5 | Текущий ремонт пожарных гидрантов, водоемов и пирсов | Тыс. рублей | 0 | 10,8 | 10,8 |  |
| «Развитие территории муниципального образования «Лисестровское» на 2017-2019 годы» |
| 6 | Произвести ремонт на автомобильной дороги в д. Большая Корзиха | Тыс. рублей | 0 | 834,7 | 834,7 |  |

Приложение №2

### Сведения
о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Лисестровское» на 2017- 2019 годы» |
| 1 | Мероприятия по модернизации оборудования для передачи и использования электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования с более высоким коэффициентом полезного действия (конкурса ТСЖ и УК) | Администрация МО Лисестровское | 04.2017 | 12.2017 | 04.2017 | 12.2017 | 5-10% экономия потребления энергорессурсов | Экономия составила 9281 кВт/ч, в среднем от 0,25% до 0,5% за год |  |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Лисестровское» на 2017-2019 годы» |
| 2 | Ремонт пожарного водоема в дер. Заручей | Администрация МО Лисестровское | 05.2017 | 12.2017 | 05.2017 | 12.2017 | Восстановление технических характеристик объекта | Укреплен подъезд к пожарному водоему щебнем |  |
| 3 | Ремонт пожарного водоема в дер.Захарово | Администрация МО Лисестровское | 05.2017 | 08.2017 | 05.2017 | 08.2017 | Восстановление технических характеристик объекта | Заменен деревянный настил и крышка |  |
| 4 | Постановка на учет пожарных водоемов | Администрация МО Лисестровское | 04.2017 | 10.2017 | 04.2017 | 10.2017 | Регистрация объектов | Поставлено на учет 8 объектов |  |
| 5 | Текущий ремонт пожарных гидрантов, водоемов и пирсов | Администрация МО Лисестровское | 12.2017 | 12.2017 | 12.2017 | 12.2017 | Подсыпка подъезда к пожарным водоемам | Укреплен подъезд к пожарным водоемам в п. Ширшинский и дер Фельшинка |  |
| «Развитие территории муниципального образования «Лисестровское» на 2017-2019 годы» |
| 6 | Произвести ремонт на автомобильной дороги в д. Большая Корзиха | Администрация МО Лисестровское | Год 2017 | 12.2017 | Год 2017 | 12.2017 | Устранить нарушения дорожного покрытия согласно решения суда | Отремонтировано 2,37 км дорожного покрытия |  |

Приложение №3

### Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Лисестровское» на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017 | Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 2017 | Кассовое исполнение на 31 декабря 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Лисестровское» на 2017- 2019 годы» |
| 1 | Мероприятия по модернизации оборудования для передачи и использования электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования с более высоким коэффициентом полезного действия (конкурса ТСЖ и УК) |  | 303 | 0502 | 0200540690 | 244 | 0 | 79,8 тыс. рублей | 79,8 тыс. рублей |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Лисестровское» на 2017-2019 годы» |
| 2 | Ремонт пожарного водоема в дер. Заручей |  | 303 | 0310 | 0300140722 | 244 | 0 | 38,1 | 38,1 |
| 3 | Ремонт пожарного водоема в дер.Захарово |  | 303 | 0310 | 0300140722 | 244 | 0 | 27,0 | 27,0 |
| 4 | Постановка на учет пожарных водоемов |  | 303 | 0310 | 0300140722 | 244 | 0 | 79,6 | 79,6 |
| 5 | Текущий ремонт пожарных гидрантов, водоемов и пирсов |  | 303 | 0310 | 0300140722 | 244 | 0 | 10,8 | 10,8 |
| «Развитие территории муниципального образования «Лисестровское» на 2017-2019 годы» |
| 6 | Произвести ремонт на автомобильной дороги в д. Большая Корзиха |  | 303 | 0409 | 0100188250 | 244 | 500,0 тыс. рублей | 834,7 тыс. рублей | 834,7 тыс. рублей |