Администрация сельского поселения «Лисестровское»

Приморского муниципального района

Архангельской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2021 года                         д. Окулово                                        № 60

Об утверждении плана мероприятий

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на территории муниципального образования «Лисестровское»

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 10.06.2003 (ред. от 08.11.2007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем, повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в целях повышения доступности,

Постановляю:

- Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, в связи с износом в процессе его эксплуатации, согласно приложению № 1 (поселок Ширшинский, дом 39).

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

- Данное постановление опубликовать в периодичном официальном издании «Вестник Лисестровское» и разместить на официальном сайте в сети Интернет www.Lisestrovskoe.ru

Глава муниципального образования                                             В.В. Кропотов

Приложение 1

Утвержден

Постановлением главы

МО «Лисестровское»

№ 60 от 19.07.2021г

План мероприятий

(«Дорожная карта») по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного в установленном порядке

аварийным и подлежащим сносу, в связи с износом

в процессе их эксплуатации на территории

муниципального образования «Лисестровское»

- Целью плана мероприятий переселения граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с их физическим износом в процессе их эксплуатации) (далее – «Дорожная карта») является решение задач по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Лисестровское».

- Реализация «Дорожной карты» призвана обеспечить установление механизмов зависимости задач, связанных с улучшением жилищных условий граждан от количества ликвидированного аварийного жилищного фонда.

- На территории муниципального образования «Лисестровское», признан аварийным и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации жилой дом по адресу:

Архангельская область, Приморский район, поселок Ширшинский, дом № 39

(Распоряжение № 171 от 13 июля 2021 года, Акт и заключение МВК от 02.07.2021г).

Дом одноэтажный, рубленый из бруса, 2 жилых помещения, общей площадью 68,7 м2 в том числе площадь квартир 68,7 м2.

Подлежит расселению 2 (два) жилых помещения, общей площадью 68,7 м2

/2 (два) в муниципальной собственности, в частной собственности – 0/.

- Социальной эффективностью реализации «Дорожной карты» является установление действенных механизмов реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

- Результатом реализации «Дорожной карты» является выполнение целевых показателей аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с их физическим износом.

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля площади ликвидированного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу | % | 0 | 0 | 68,7 |

План организационных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление граждан, зарегистрированных в аварийном жилищном фонде | до 1 октября 2021г | Помощник главы по юридическим вопросам Шарина Е.В. |
| 2 | Направление уведомлений собственникам жилых помещений | Сентябрь 2021г март 2022г | Помощник главы по юридическим вопросам Шарина Е.В. |
| 3 | Закрепление муниципального жилищного фонда для использования в качестве жилого помещения маневренного фонда, предназначенного для временного проживания граждан | октябрь 2021 - август 2022г | Помощник главы по общим вопросам Гладкая Д.Н. Главный инженер Горская Л.В. |
| 4 | Приём заявлений от граждан, зарегистрированных по месту жительства в аварийном жилищном фонде для признания их малоимущими | Сентябрь 2021г - апрель 2022г | Заместитель главы по финансовым вопросам – Подъячева Л.В. |
| 5 | Признание/отказ гражданам в признании их малоимущими для принятия на учет и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма | сентябрь 2021 - апрель 2022г | Заместитель главы по финансовым вопросам – Подъячева Л.В. |
| 6 | Приём заявлений от граждан, зарегистрированных по месту жительства в аварийном жилищном фонде для признания их нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | октябрь 2021г - апрель 2022г | Главный инженер Горская Л.В. |
| 7 | Признание/отказ гражданам в признании их нуждающимися для принятия на учет и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма | октябрь 2021г - апрель 2022г | Главный инженер Горская Л.В. |
| 8 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | ноябрь 2021 - март 2023г | Жилищная комиссия |
| 9 | Подготовка документов для сноса жилых домов | 2021-2023гг | Инженер Терентьева Л.Л. |
| 10 | Снос аварийных домов | до декабря 2023г | Инженер Терентьева Л.Л. |
| 11 | Межевание земельных участков под МКД и постановка их на кадастровый учет | до декабря 2023г | Помощник главы по общим вопросам Гладкая Д.Н. |